RANGOVAS

UAB“ALESORA”

303350749

PVM 10000 8734016

Adr: Architektų g. 56-101,Vilnius

Tel:.+37067663922 ,

El.paštas:.uab.alesora@gmail.com

Komercinis pasiūlymas

2016 01 25

| Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas Kosmetinis laiptinių remontas. |  |
| --- | --- |
| Darbai |  |
| - Lubų kreidos nuvalymas-gruntavimas. - Lubų praglaistymas,įtrūkimų pašalinimas-sušveitimas-gruntavimas. - Lubų dažymas 2k.spalva balta. |  |
| - Sienų šveitimas,kreidos plovimas. - Sienų vietomis seno tinko nuardymas,senų dažų(aliejinių) pašalinimas,(Betokontakto ) birių paviršių sutvirtinimas, tinkavimas iki lubų visų sienų. Glaistymas ,sienų sušveitimas,gruntavimas,(seno struktūrinio tinko išgavimas) - Sienų dažymas(gyv. pasirinkta sviesia sp.)2k. spalva pastelinė,dažai plaunami. |  |
| - Plintusų palei sieną dažymas. - Turėklų,radijatorių (keitimas-dažymas),elektros skydinių sušveitimas-dažymas. |  |
| Visos naudojamos medžiagos bei visi instrumentai,papildomi įrankiai yra rangovo. |  |
| Darbo vietos susitvarkymas, |  |
| - Šiukšlių konteinerio nuoma - Lauko vc nuoma - Prailgintojai,pastoliai,šviestuvai. |  |
| Naudojamos medžiagos rangovo. Bendradarbiaujame su UAB“DEKOR GRUP“ 1.Tinkas RODBAND(vokiškas)FIUGENFIULER,MITO. 2. Dažai: MOWILAT ,PENTAPRIM,VIVA COLOR-pasirinkimas gyventojų 3.Glaistas IGIS. 4.Gruntas NANO GRUNT,CERESIT. |  |
| Avansas užstatas 35%nuo sutartos sumos, darbų aktavimas kas 5d.dienos. |  |
| Darbuotojų skaičius: 2 darbininkai. Vienos laiptinės 5a. darbo trukmė iki 10d.dienų. Vienos laiptinės 9a. darbo trukmė iki 20d.dienų. Gyventojams leidus dirbame ir savaitgaliais. |  |
| 5a. laiptinės kosmetinio remonto darbų kaina : nuo 1500.00Eur. iki 2000.00Eur.su darbu ir medžiagomis |  |
| 9a. laiptinės kosmetinio remonto darbų kaina : nuo 4000.00Eur. iki 5000.00Eur.su darbu ir medžiagomis |  |

Avansas 30% nuo sutartos sumos-skirta medžiagoms,jų transportavimui.

Darbų aktavimas su atsakingu asmeniu kas penkios darbo dienos,pasirašant atliktų darbų aktą.

Reikalui esant galime apdrausti statybų draudimu.

Darbams suteikiame penkerių metų garantija.

Papildomai ir profisioanaliai atleikame balkonų remonto darbus,betonuojame,viriname senus turėklus,stogų prilydomos dangos darbus. Keičiame langus,pašto dėžutes,duris,turėklus,visi suvirino darbai,skardinimo darbai,lauko vaikų žaidimo aikštelių įrengimas-renovuojame senas supynes,smėlio dėžes,suoliukus.

Dirbame visoje Lietuvoje.

Darbus atliekame greitai ir kokybiškai.

LAIPTINĖS REMONTO DARBUS ATLIKS NAUJAI ĮSTEIGTA DUKTERINĖ  ĮMONĖ UAB”IKEMA“

MUSŲ UAB“ALESORA“ UŽSIEMA BŪTENT MOKYKLŲ,VAIKŲ DARŽELIŲ RENOVACIJA,NAUJŲ GYVENAMŪJŲ PASTATŲ STATYBA.